2024年上海市为民办实事项目公开内容

| 项目名称 |  | 建设150个社区微型消防站 |
| --- | --- | --- |
| 项目具体内容 |  | 一、选址要求。社区微型消防站优先在距国家消防救援站较远、居住人口较多、房屋建筑耐火等级较低的住宅小区及周边区域选址建设，并符合上海市社区微型消防站建设导则有关要求。鼓励按小型消防站标准建设社区微型消防站。 二、站房建设。社区微型消防站应设置值班室、备勤室、器材库等业务用房及辅助用房，配备办公、生活设施，满足24小时值班执勤、工作生活、车辆停放等基本需求。 三、车辆装备配置。社区微型消防站至少配备一辆能满足辖区灭火救援实战需求的消防车（车辆须符合GB7956标准），配置一批适合扑救居民小区火灾的消防救援器材和个人防护装备。 四、人员配置。社区微型消防站人员必须24小时值班值守。每班在岗人员不少于4人（其中至少1人具备驾驶技术）。招录时人员年龄原则上不超过35岁（具备2年及以上一线消防战斗员经历的年龄可以放宽2岁），具备驾驶技术的年龄不超过38岁。 |
| 实施进度 | 一、第一季度：各区排摸建设用房点位，测算站房、车辆、装备、人员等经费需求。 二、第二季度：各区制发属地实施方案，编制社区微型消防站具体建设方案，开始审批程序。 三、第三季度：各区推进项目审批和建设工作，力争7月底前启动站房装修施工和相关配套工程。 四、第四季度：各区于10月底前完成社区微型消防站建设工作，11月底前完成项目自查验收工作。 |  |
| 责任单位 | 上海市消防救援局 |  |
| 配合单位 | 各区政府 |  |